# План доработок сайта Автобагаж

Для менеджеров

Обновлено: 22 октября 2026 года.

Документ содержит оставшиеся задачи и вопросы для согласования перед завершением проекта. Проверки на рабочем сайте остаются открытыми до подтверждения результата.

# В первую очередь надёжный приём заказов

## 1 Проверить письма о заказах и заявках

Проверить, что покупатель и менеджеры получают нужные письма о тестовом заказе, а менеджеры — уведомление о заявке на обратный звонок.

Обеспечить понятный результат оформления при сбое отправки письма: принятый заказ должен оставаться доступным менеджеру, а уведомление — отправляться после устранения сбоя.

Результат: заказ принят, покупатель видит подтверждение, уведомления доходят адресатам.

## 2 Уточнить наличие и резервирование

Показывать в корзине и при оформлении, какие товары есть в наличии, а какие идут под заказ.

Обозначать количество сверх доступного остатка и необходимость согласования сроков.

Определить, когда товар резервируется, на какой срок и когда резерв снимается.

Результат: покупатель понимает условия получения, менеджеры работают по единым правилам наличия.

## 3 Завершить внешнее наблюдение за сайтом

Проверять извне доступность сайта, запуск фоновых задач, свежесть резервных копий и свободное место.

Провести на хостинге проверку обнаружения сбоя уведомлений и отчёта о восстановлении после устранения причины.

Результат: ответственный получает сообщение о сбое сайта, уведомлений или резервирования и о восстановлении работы.

## 4 Завершить обновление PHP на хостинге

Обновить PHP на хостинге до исправленной версии либо получить подтверждение хостера об установленных исправлениях безопасности.

После перезапуска проверить фактическую версию PHP, отключённый режим отладки и основные страницы сайта.

Результат: исправления самого PHP подтверждены на рабочем сайте, основные сценарии проходят проверки.

# Затем обработка заказов, оплата и подготовка к основному домену

## 5 Доработать работу менеджера с заказом

Сохранять согласованные доставку, её стоимость, сроки, порядок оплаты и итоговую сумму.

Уведомлять покупателя о подтверждении заказа, отмене и готовности к выдаче или отправке.

Добавить внутренние комментарии и причины отмены к существующим ответственным менеджерам и истории статусов.

Добавить поиск по номеру заказа, телефону и email; определить срок реакции на новые обращения.

При необходимости предусмотреть изменение состава с повторным согласованием суммы и защищённую ссылку для просмотра статуса покупателем.

Результат: менеджер может провести заказ от обращения до выдачи, покупатель получает информацию о его состоянии и согласованных условиях.

## 6 Добавить оплату на сайте

Предусмотреть оплату банковской картой, через СБП, по QR-коду и в кредит через Т‑Банк.

Выбрать платёжный сервис и проверить условия подключения способов оплаты и кредита. Уточнить, будет ли QR-код использоваться для оплаты через СБП или как отдельный способ.

Определить момент оплаты: сразу при оформлении или после подтверждения менеджером; согласовать полную или частичную оплату и включение доставки в оплачиваемую сумму.

Определить порядок выдачи чеков, отмены и возврата денег.

Показывать покупателю результат оплаты, менеджеру — состояние платежа и возврата.

Проверить успешную и неуспешную оплату, прерывание, повторную попытку и возврат денег; после настройки провести согласованный реальный платёж и возврат.

Результат: покупатель оплачивает согласованную сумму, менеджер видит подтверждение оплаты, отмены и возвраты обрабатываются по понятным правилам.

## 7 Подготовить сайт к поисковикам и смене домена

Настроить попадание в поиск нужных страниц каталога и исключить служебные страницы.

Подготовить сведения о страницах и товарах для поисковых систем.

Проверить переходы со старых ссылок на соответствующие страницы нового сайта.

Проверить работу основного адреса сайта и защищённого соединения.

Результат: покупатели находят нужные страницы через поиск и старые ссылки.

## 8 Завершить каталог и проверить удобство сайта

Проверить фотографии, описания, цены, характеристики и совместимость товаров с автомобилями.

Убрать пустые категории из меню либо наполнить их товарами.

Провести приёмку на телефоне, планшете и компьютере: подбор автомобиля, каталог, корзина, оформление заказа, оплата и обратный звонок.

Проверить понятность ошибок форм, оформление при медленном интернете и повторном нажатии кнопки, скорость загрузки страниц и изображений.

Результат: согласованный ассортимент заполнен, основные действия покупателя проходят приёмку.

## 9 Согласовать работу с персональными данными и аналитикой

С ответственным за персональные данные согласовать подтверждение в формах заказа и обратного звонка, а также сохранение факта согласия.

Определить сроки хранения данных, доступ сотрудников и порядок удаления.

Согласовать условия работы аналитики и уведомления о cookie.

Учесть передачу данных платёжному сервису и обновить опубликованные документы.

Результат: формы, обработка данных и документы соответствуют согласованному порядку.

# Что нужно согласовать со стороны магазина

Получателей уведомлений и срок реакции менеджера на заказ и обратный звонок.

Правила работы с товарами под заказ, сроки и условия резервирования.

Условия доставки и момент фиксации её стоимости.

Платёжный сервис, момент и размер оплаты, чеки, кредит через Т‑Банк и возвраты.

Ответственных за обработку заказов, персональные данные и приёмку каталога.

Состав ассортимента к запуску и дату перехода на основной домен после приёмки.

# Дополнительные возможности по отдельному решению

Общий поиск товаров по названию и модели.

Автоматический расчёт доставки и отслеживание отправления.

Обмен ценами, остатками и заказами с системой учёта.

Онлайн-запись на установку и бронирование проката.

Личный кабинет, избранное и отзывы.

Эти возможности обсуждаются отдельно и не входят в основной список оставшихся доработок.